Meeting Minutes – Weekly Meeting
Date: 18/06/2026
Time: 10:00 - 10:40 PM
Attendees: @all
Note-taker: Nguyen Huy Hoang

======================================================================

This week (11/06/2026 – 18/06/2026)

Nam + Khôi: Làm lại phần AI để thể hiện rõ tính cá nhân hóa trong app. Thay vì sử dụng công thức cố định như hiện tại, hệ thống cần sử dụng AI để điều chỉnh lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh. (done)

Minh: Xây dựng output là bộ đề mới để user có thể học được, có metadata log lại cấp độ khó theo rubric, nguồn sinh câu hỏi và khả năng kết hợp với tính năng personalized của Nam + Khôi. Cần đảm bảo context có đủ thông tin cá nhân từ phần của Hoàng và Nam, đồng thời integrate được vào app. (done)

Input gồm:

- Đề trong database theo độ khó.

- Personalized feature trong children và children progress.

Output gồm:

- Đề mới.

- Log metadata gồm độ khó của đề, đề được gen từ những câu nào, trích được metadata của câu hỏi gốc.

- Integrate seamless vào workflow app.

Vũ: Thiết kế freemium model cho app. Subscription sẽ có quyền truy cập các tính năng như tự gen đề, tự upload đề và parse ra bằng AI. Với user không trả phí, chỉ được học materials tracking có sẵn và giới hạn tối đa 2 children. (done)

Hoàng: Sửa lại UI theo feedback của thầy, chỉnh lại flow của app và verify lại toàn bộ luồng sử dụng. (in progress)

Hùng: Test app và deploy. Cần sửa để app deployable, output mong muốn là web có thể chạy được mà không cần chạy code thủ công. (in progress)

======================================================================

Next week (22/06/26 - 25/06/26):

- Hoàng: Hoàn thiện web & đợi qa-qc & Hoàn thiện web & lặp lại

- Minh & Nam: Cho ra kết quả evaluation chi tiết cho AI parse docs, AI gen đề, …

- Vũ: QA/QC job - Viết test plan, implement các test (các kiểu test trong trong slide thầy) -> report vấn đề cho Hoàng

- Hùng: deploy web hiện tại

- Khôi: Fix database questionnaires